EDITAL DE CONVITE Nº 005/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.196/2018

PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 27.167.436/0001-26, localizado na Av. Senador Eurico Rezende, nº. 780 - Centro – Boa Esperança/ES, por intermédio do Prefeito Municipal, através da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Boa Esperança-ES, designada pelo Decreto nº 5.627/2018 de 21 de agosto de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 31 de outubro de 2018, às 09h:10min, na sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada  na sede da Prefeitura Municipal no 2º andar, Licitação na modalidade de CONVITE, do tipo MENOR PREÇO com regime de execução de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, para contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a execução de piso armado e base para equipamentos  no Galpão da ACPC, localizado na Rod. ES 315, Estrada Boa Esperança X Sobradinho, Km 05, no município de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, com o projeto e planilha devidamente aprovado, conforme Processo Administrativo nº. 3.196/2018. A presente licitação será processada e julgada de acordo com a Lei Federal Nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, aplicando-se ainda, no que couber, a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Art. 42 e seguintes, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas no presente Edital e anexos.

VISTORIA FACULTATIVA

As Licitantes poderão realizar vistoria no local onde deverão ser prestados os serviços, devidamente acompanhadas por funcionário da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, a fim de verificar as necessidades físicas e outras condições.

A vistoria deverá ser previamente agendada com a Sr. Antônio José dos Santos Bastos, servidor desta municipalidade, através do telefone (27) 3768-6517.

A vistoria tem a finalidade de permitir que a Licitante dirima todas as dúvidas que porventura venham a surgir, não sendo admitida posterior alegação de desconhecimento dos serviços a serem prestados, bem como pleito de acréscimos de custos ou de prazos.

1 - OBJETO

1.1 - O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a execução de piso armado e base para equipamentos no Galpão da ACPC, localizado na Rod. ES 315, Estrada Boa Esperança X Sobradinho, Km 05, no município de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com fornecimento de mão-de-obra e material, em conformidade com o projeto e planilha onde constam as especificações dos serviços.

1.2 - Estima-se o valor desta licitação em R$ 160.130,31 (cento e sessenta mil, cento e trinta reais e trinta e um centavos), baseado na Planilha Orçamentária do Departamento de Engenharia do Município.

1.3 - Prazo para execução da obra: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a contar da data da assinatura pela CONTRATADA na Ordem de Serviço, emitida pela Contratante.

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÂO

2.1 – Poderão participar desta licitação os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, desde que atendam a todos os requisitos exigidos neste edital.

2.2 - Além das empresas convidadas pela Administração poderão participar do presente empresas interessadas que possuam Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Boa Esperança-ES, com fundamento na legislação que rege este certame e com classificação em categoria compatível com o objeto licitado, que manifestarem interesse com antecedência de até 24 horas antes do prazo previsto para entrega das propostas.

2.3 - Para retirada do edital completo as empresas não convidadas deverão apresentar requerimento acompanhado de cópia do Certificado de Registro Cadastral com data em plena vigência.

2.4 – Não Poderão participar desta licitação:

2.4.1 estejam constituídos sob a forma de consórcio;

2.4.2 estejam cumprindo as penalidades previstas no artigo 87, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/02, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal;

2.4.3 estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal nº. 8.666/93, ainda que imposta por ente federativo diverso;

2.4.4 estejam sob falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação; e

2.4.5 não cumpram o disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.

2.4.6 empresas cujo (s) os sócio (s), ou responsável (eis) Técnico (s) tenha (m) participação da elaboração de qualquer projeto da obra licitada.

3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança.

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SEDER.

Projeto Atividade: 024024.2060600152.127 – Desenvolvimento Agroecológico Sustentável da Agricultura Familiar.

Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações.

Fonte de Recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários.

15010001000 – Convênios do Estado – Contrapartida Convênio.

16040000000 – Royalties do Petróleo.

16050000000 – Royalties do Petróleo Estadual.

4 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES

4.1 – Os documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados no anverso com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, no Setor de Protocolo da PMBE, com os seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES

Av. Senador Eurico Rezende, nº. 780 - Centro –

Boa Esperança-ES – CEP: 29.845-000

CONVITE Nº. 005/2018

ENVELOPE Nº. 02: PROPOSTA ECONÔMICA

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES

Av. Senador Eurico Rezende, nº. 780 - Centro –

Boa Esperança-ES – CEP: 29.845-000

CONVITE Nº. 005/2018

4.2 - Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou similar, desde que recebidos no protocolo da PMBE até o horário marcado para abertura da sessão pública.

4.3 – Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, envelopes apresentados fora dos prazos previstos neste instrumento convocatório.

5 - DO CREDENCIAMENTO E DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

5.1 – CREDENCIAMENTO

5.1.1 - Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão (ANEXO II).

5.1.2 - Cada licitante poderá credenciar apenas um representante.

- 5.1.3 - Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, ou mediante instrumento de procuração público ou particular.

- 5.1.4 - A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação do licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão.

5.1.5 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou aqueles publicados em órgão de impressa oficial, e ainda, por membro da Comissão Permanente de Licitação quando apresentados juntamente com os originais. Aqueles impressos com autenticação eletrônica serão submetidos à conferência da autenticidade na internet.

5.2 - DOCUMENTAÇÃO

5.2.1 - O Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, os documentos abaixo relacionados, com vigência plena na data fixada de entrega dos envelopes.

5.2.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todas as alterações contratuais devidamente registrados, podendo ser substituídos pelo Contrato Consolidado se houver, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b) Registro comercial no caso de empresa individual;

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

d) Cópia da Cédula de Identidade e CPF ou CNH do (s) sócio(s).

e) Declaração de que não emprega menor, conforme modelo descrito no ANEXO III, de acordo com o que determina o art. 7º, XXXIII da CF;

f) Declaração de Comprometimento, conforme modelo descrito no ANEXO IV;

5.2.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (Cartão CNPJ/MF), com data atualizada de no mínimo 90 (noventa) dias contados da data de abertura do certame;

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais conjunta com a Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, expedida por órgão da Secretaria da Receita Federal, unificada com a Certidão Negativa de Débito com o INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – conforme Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014);

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a Empresa e a do Estado do Espírito Santo, quando a sede não for neste Estado, com validade na data de realização da licitação.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede da proponente, validade na data de realização da licitação. A proponente com filial no Município de Boa Esperança/ES, fica obrigada a fornecer a Certidão relativa a esta filial, para atendimento do item;

e) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com validade na data de realização da licitação.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.2.4 – Da Participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

5.2.4.1- Nos termos da Lei Complementar nº 147/2014 e dos Artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da Regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

5.2.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

5.2.4.3 - A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. (LC nº 123, art.43, parágrafo 2º).

5.2.4.4 - A ME ou EPP que desejar usufruir dos benefícios de que tratam as Leis Complementares nº 123/2006, deverá apresentar, na forma da lei, juntamente com os documentos de Credenciamento a Declaração de Enquadramento como ME/EPP do ANEXO V.

5.2.4.5 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes desta licitação deverão comprovar seu enquadramento e condição através de Declaração de Enquadramento Registrada na Junta Comercial da Sede da empresa, facultado ao Presidente da CPL/PMBE/ES, se for o caso, promover diligência com a finalidade de comprovar o enquadramento do LICITANTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte diante das normas da Lei.

5.2.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.2.5.1 Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no instrumento.

5.2.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.2.6.1 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

a) Certidão de Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de origem, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo com a indicação do(s) seu(s) responsável(eis) técnico(s) (no mínimo  um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto como responsável técnico pela empresa), dentro de seu prazo de validade.

5.2.6.2 CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

a) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, de 01 (um) profissional de nível superior (Engenheiro Civil/ e/ou Arquiteto). Este Profissional será o responsável técnico pelos serviços, o qual deverá estar devidamente reconhecido pela entidade competente, e registrado no órgão. O vínculo do profissional com a empresa deverá ser comprovado através de uma ou mais das maneiras abaixo:

a.1) Empregado: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (das seguintes anotações: identificação do seu portador, da página relativa ao contrato de trabalho) e cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou através de contrato de prestação de serviços;

a.2) Sócio: Cópia do Contrato Social devidamente registrado;

a.3) Diretor: Cópia do Contrato Social em se tratando de empresa LTDA, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima.

b) Certidão de Registro do responsável técnico indicado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região da sede da empresa.

5.2.7 – ACERVO TÉCNICO

a) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT(s), OBRA CONCLUIDA, do profissional indicado da empresa, dando conta de que o mesmo já desempenhou atividade pertinente aos serviços relacionados na Planilha Orçamentária apresentada pelo município.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital.

5.3 - PROPOSTA

5.3.1 – O Envelope nº 02 – PROPOSTA deverá ser apresentado pelos licitantes, com a formulação em papel timbrado da empresa, em 01 (uma) via, datada, rubricada e assinada por quem de direito, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em idioma português, contendo as seguintes informações:

a) Preço total da obra, em algarismo e por extenso, pelo qual a empresa se compromete a executar os serviços objeto deste edital; (CONFORME ANEXO VII).

b) O prazo da validade da proposta a qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da mesma;

c) O valor total da proposta não poderá ser superior aos recursos destinados para a execução do objeto acima citado que é de R$ 160.130,31 (cento e sessenta mil, cento e trinta reais e trinta e um centavos), conforme detalhado na Planilha de Orçamentos.

d) Orçamento detalhado, de acordo com a planilha. A transcrição dos itens e quantidades constantes da referida planilha deverá ser feita corretamente, não sendo admitida qualquer alteração em planilhas.

e) Os preços unitários ofertados, expressos em real, com duas casas decimais, deverão compreender todas as despesas, inclusive com materiais, equipamentos, mão de obra com os respectivos encargos sociais e administrativos, sinalização, consumo de água e energia elétrica, combustíveis e material de expediente, depreciação de equipamentos, lucro, etc. Deverão estar neles incluídos, também, todos os custos de transportes, taxas, impostos, embalagens, seguros licenças e outros custos relacionados ao fornecimento de bens, inclusive garantias. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar todos os serviços.

e.1) As proponentes serão obrigadas a fornecer cotação para todos os itens indicados pelo Município e constantes da planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

e.2) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário;

f) Cronograma físico e financeiro, em barras, cujo prazo de execução e valor total deverão ser iguais aos da proposta apresentada;

g) Planilha orçamentária de serviços e quantidades, com indicação dos valores em reais, por item, respeitada as planilhas constantes deste edital e seus anexos, entregues também em mídia eletrônica (CD-ROM ou DVD-Rom) que deve ser exatamente igual aos das planilhas impressas, (que pode ser adquirido conforme descrito neste Edital);

5.3.2 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada quanto ao seu mérito a proposta apresentada, tanto no que se refere ao preço, condições de pagamento, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos originais.

6 - DO JULGAMENTO

6.1 - A presente Licitação é do tipo Menor Preço, sendo que para obtenção da proposta mais vantajosa para o Município, o julgamento far-se-á em conformidade com o art. 45, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/93 e alterações.

6.2 - No caso de empate por igualdade de propostas (preço) entre duas ou mais licitantes far-se-á o desempate por sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

6.3 - Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem baseada nas propostas dos demais licitantes.

6.4 - Serão desclassificadas propostas que:

a) - Não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições;

b) - Sejam omissas vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

c) - Apresentem preço, global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou que apresentem preços excessivos ou inexequíveis;

d) - apresentem preços unitários e valor global superiores aos planilhados pelo Município;

e) - Imponham obrigação ao Contratante.

f) - Não aceitem a correção de possíveis erros aritméticos, de acordo com o critério estabelecido no item 6.4. Alíneas “b e c”.

6.5 - A Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES poderá desclassificar a licitante até a assinatura do Contrato, por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

6.6 – É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

7 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO

7.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação.

7.2 - Farão parte integrante do contrato, todos os documentos referidos neste edital e em qualquer de seus anexos, independentemente de transcrição.

7.3 - A empresa vencedora obrigar-se-á a assinar o respectivo contrato de execução dos serviços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento da convocação para a assinatura do Contrato, convocação esta que será expedida pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, após a homologação e adjudicação.

7.4 - Se o contrato não for assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a PMBE poderá convocar outro licitante, na ordem de classificação e nas mesmas condições de preço e prazo apresentadas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente das sanções a serem aplicadas;

7.5 - A prorrogação do prazo previsto para execução dos serviços ficará a critério da PMBE, devidamente justificado obedecido o disposto na Lei nº 8.666/93, consolidada.

8 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO A SER FIRMADO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA.

8.1 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato a ser firmado será de 330 (trezentos e trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato.

8.1.1 - Prorrogações serão permitidas desde que ocorrida alguma das hipóteses previstas no art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

8.2 - PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: O prazo de execução da obra será de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço pela Contratada.

9 - DOS RECURSOS, DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO

9.1 – DOS RECURSOS

9.1.1 - Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos previstos no Art. 109 Lei 8.666/93 com as alterações, sendo a autoridade superior para julgar o recurso o Prefeito Municipal;

9.1.2 - Os recursos deverão observar os seguintes critérios:

a - Serem dirigidos a CPL - Comissão Permanente de Licitação, digitados ou datilografados, devidamente fundamentados e, se for o caso, acompanhados de documentação pertinente.

- Serem assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório;

- Os recursos deverão ser apresentados no Setor de Protocolo, mediante formalização do processo (protocolização), dentro do prazo legal, previsto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

9.2 – DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO

9.2.2 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público e será anulada por ilegalidade, através de parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba ao licitante o direito à indenização.

10 - DO PAGAMENTO

10.1 - O pagamento será efetuado parceladamente, ao mês, limitado a 60 (sessenta dias), sendo que o valor de cada parcela será pago relativamente às etapas/parcelas concluídas da obra pela CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, após medição aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

10.2 - A (s) CONTRATADA (s) se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;

c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

10.3 - Ocorrendo erros na apresentação do (s) documento (s) fiscal (is), o (s) mesmo (s) será (ão) devolvido (s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.

10.4 – A PMBE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.

11- DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1 – A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

11.2 - Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12 - DAS PENALIDADES

12.1 – No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

a) - Multa;

b) - Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço;

c) - Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Boa Esperança, por um período de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.

d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

12.2 - Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida.

12.3 – Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:

a) - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

b) - Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da CONTRATANTE;

c) - Desatender as determinações da fiscalização;

d) - Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços;

e) - Não iniciar sem justa causa, os serviços contratados no prazo fixado;

12.4 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:

a) - Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;

b) - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

c) - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

12.5 - Quando o objeto contratado não for executado e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito de participar de licitação promovida pelo CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste Edital.

12.6 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis.

a) - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

b) - As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data de notificação, independentemente do julgamento do pedido de reconsideração do recurso.

13- DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 - Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

13.2 - A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

13.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

13.4 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

14 – DA FISCALIZAÇÃO

14.1 - A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente designado.

14.2 – A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações definidas em projeto, cabendo a licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no máximo definida pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.

15 – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

15.1 – A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 - A presente Licitação poderá ser revogada ou anulada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Boa Esperança/ES, por conveniência administrativa, ou por ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício, ou mediante provocação de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenização de qualquer espécie, garantido o direito do contraditório.

16.2 - A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital, seus Anexos e Instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos.

16.3 - Ficam os Licitantes cientes de que deverá ser dada especial atenção aos aspectos de meio ambiente durante a execução dos serviços, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em função de execução dos serviços.

16.4 – O licitante vencedor deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do respectivo Contrato no CREA-ES, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 24.12.66 e 6.496, de 07.12.77, e as Resoluções nºs 194, de 22.15.70, 302 de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da via da ART destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Órgão Recebedor.

16.5 - Caberá à Contratada o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças necessárias à execução dos serviços, ressalvadas aquelas de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Boa Esperança.

16.6 - A Contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, no interesse da segurança de seu pessoal, o fornecimento de roupas adequadas e outros dispositivos de segurança a seus empregados (EPI’s).

16.7 - Os recursos, quando interpostos, serão processados e julgados nos expressos termos da Lei nº. 8.666/93 consolidada.

16.8 – O MUNICÍPIO reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

16.9 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

16.10 - A CPL solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário, bem como, prestará informações, quando solicitadas.

16.11 – As dúvidas e omissões do presente instrumento convocatório serão decididas pela CPL fundamentada na Lei 8.666/93 e suas alterações, na presença dos licitantes ou deixadas para posterior deliberação, devendo os fatos ser registrados em ata;

16.12 - Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação -CPL, assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.

16.13 – Fica o contratante autorizado, expressamente pelo presente edital, a reter dos pagamentos da Contratada, a importância devida para quitação dos tributos Federais, Estaduais e Municipais atinentes aos pagamentos, ora contratados, bem como toda e qualquer pendência judicial, em qualquer área, envolvendo o Município por solidariedade passiva ou subsidiária.

16.14 - Este Edital será regido pelas normas e princípios publicistas, principalmente a Lei nº 8.666/93 com suas alterações.

17 - FAZEM PARTE DO PRESENTE EDITAL:

- Anexo I – Projeto Básico

- Anexo II - Modelo de Carta Credencial

- Anexo III – Modelo de Declaração de Menor

- Anexo IV – Modelo de Declaração de Comprometimento

- Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

- Anexo VI – Planilhas de especificações e projetos (CD)

- Anexo VII – Modelo de Proposta de Preços

- Anexo VIII - Minuta do Contrato

Boa Esperança/ES, 18 de outubro de 2018.

Lauro Vieira da Silva

Prefeito Municipal

ANEXO I

- PROJETO BÁSICO

Tendo em vista o disposto no art. 7°, § 2°, inc. II, da Lei n° 8.666/93, para licitação na modalidade convite, tomada de preços ou concorrência, seguem os estudos preliminares realizados, contendo os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, considerando o preço atualmente praticado, a definição de métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato, quando for o caso.

- DO OBJETO

1.1 - O presente Projeto Básico tem como finalidade a contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a execução de piso armado e base para equipamentos no Galpão da ACPC, localizado na Rod. ES 315, Estrada Boa Esperança X Sobradinho, Km 05, no município de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

- DA JUSTIFICATIVA

2.1 O gerenciamento de resíduos sólidos está condicionado a um conjunto de procedimentos de gestão, que devem ser planejados e implementados com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados a adequada coleta, armazenamento, tratamento, transporte e destino final adequado, visando à limpeza pública, preservação da saúde pública e a qualidade do meio ambiente.

2.2 A Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e determina a criação de sistemas de coleta seletiva, proporcionando à Associação de Profissionais da Reciclagem de Boa Esperança - APREBE a forma adequada para segregação dos resíduos secos previamente separados, com vista a ampliar a operacionalização do sistema de coleta seletiva municipal de resíduos.

2.3 A cláusula terceira, item 3.6.2 do TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL nº 01/2013, diz: “Disponibilizar equipamentos e estrutura para as organizações de catadores, tais como galpão de armazenamento, prensas, balança, picotadeiras e outros”.

2.4 Já se encontra em poder da APREBE kit de equipamentos (Balança e Prensa) doados pela ADERES para agilizar os serviços e, agregar maior valor comercial ao material coletado, aguardando apenas conclusão da obra para serem instalados.

2.5 Portanto, a destinação adequada dos resíduos constitui-se numa prioridade dessa gestão. Para tal, são necessárias ações de melhorias no galpão pré-moldado existente, com a execução e fechamento externo, bem como interno para separação de materiais de coleta seletiva, e instalação de mesa de triagem. Também serão executados anexos como vestiários, refeitório, cozinha e escritório para atender aos profissionais encarregados pela triagem do lixo. A guarita existente também será reformada, visando a manutenção da sua vida útil.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

3.1 O presente Projeto Básico tem por objetivo especificar diretrizes e características construtivas para a execução de obras e serviços de engenharia para a construção e reforma de galpão pré-moldado (usina de triagem), localizado no aterro sanitário, no município de Boa Esperança-ES.

3.2 Todos os custos relacionados à execução dos serviços, incluindo os de caráter indireto, como as despesas com taxas, já devem estar inclusos no orçamento fornecido pela empresa interessada, através do preenchimento da Planilha Orçamentária e Composição do BDI.

3.3 A empresa interessada deverá tomar conhecimento de toda a documentação fornecida, além de vistoria ao local, para que possa elaborar proposta com a ciência das reais condições sob as quais o serviço será executado, conforme disposto no Projeto Executivo, no Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro

3.4 As informações contidas neste Projeto Básico são complementares às contidas na Planilha Orçamentária, no Projeto Executivo e Memorial Descritivo.

3.5 As especificações técnicas necessárias para a execução dos serviços estão descritas no Memorial Descritivo.

3.6 Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto Executivo entregue ao CONTRATADO sem autorização expressa da fiscalização.

3.7 Os materiais a serem empregados deverão ser comprovadamente de primeiro uso e sempre submetidos à aprovação da fiscalização. Tanto os materiais, como os serviços a serem executados deverão obedecer:

- às normas e especificações constantes deste Projeto Básico;

- às normas da ABNT;

- às disposições legais da União e do Governo do Espírito Santo;

- às prescrições e recomendações dos fabricantes;

- às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

- às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

3.8 Os materiais e equipamentos que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro de obras.

3.9 Os casos não abordados serão definidos pela fiscalização, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão.

4. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

4.1 A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, se for o caso e, fornecedores.

4.2 Durante a execução dos serviços e obras, a CONTRATADA deverá:

4.2.1 Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei 6496/77;

4.2.2 Obter junto à Prefeitura Municipal o Alvará de Construção e Reforma na forma das disposições em vigor, se necessário;

4.2.3 Obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 256 do Decreto Federal nº 3.048/1999, se necessário;

4.2.4 Apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, de conformidade com a Portaria nº 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

4.2.5 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

4.2.6 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e, providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável.

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 O prazo para a execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela área de engenharia da Prefeitura Municipal de Boa Esperança, a contar da assinatura pela CONTRATADA na Ordem de Serviço, a ser emitida em até 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato.

6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

6.1 O recebimento do objeto deste Projeto Básico dar-se-á conforme com base no artigo 73 da Lei nº 8.666/93, os serviços serão recebidos da seguinte forma:

6.1.1 provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

6.1.2 definitivamente, após o término, por completo, de todos os trabalhos por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado pelas partes, após o decurso do prazo 30 (trinta) dias de observação para comprovação da adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei.

6.2 À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento provisório e definitivo dos serviços, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

6.3 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

6.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites permitido pela lei ou pelo contrato.

7. DA AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1 – A Prefeitura Municipal de Boa Esperança indicará um gestor e um fiscal do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções.

7.2 - A fiscalização da PMBE terá livre acesso ao local dos serviços, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas atribuições.

7.3 - É vedado à PMBE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1 - COMPETE À CONTRATADA:

8.1.1 Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;

8.1.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária;

8.1.3 - Fornecer a PMBE, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de executar a obra/reforma CONTRATADA, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado;

8.1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das faturas;

8.1.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho;

8.1.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a PMBE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigações não cumpridas pelas subcontratadas;

8.1.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços;

8.1.8 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência a PMBE, respondendo integralmente por sua omissão;

8.1.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da PMBE, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

8.1.10 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.11- Manter permanentemente nas obras e/ou serviços um engenheiro residente responsável ou corresponsável pela execução da obra nos termos da Lei nº 6.496/77, com poderes para representar a CONTRATADA junto a PMBE, podendo resolver os problemas referentes aos serviços contratdos;

8.1.12 - Reforçar a sua equipe de técnicos no local dos serviços, se ficar constatada insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;

8.1.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionários, cuja permanência no serviço for, de forma motivada, julgada inconveniente pela PMBE;

8.1.14 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista. O equipamento deve ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento;

8.1.15 - Retirar do canteiro e dos locais dos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pela PMBE;

8.1.16 – Manter, durante a execução das obras e/ou serviços, a vigilância dos mesmos, a proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega a PMBE;

8.1.17 - Executar os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;

8.1.18 - Executar os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela PMBE;

8.1.19 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a PMBE, os serviços não aceitos pela mesma, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das especificações respectivas;

8.1.20 - Proceder, no final dos serviços à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável;

8.1.21 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este aumento do equipamento para recuperação do tempo perdido;

8.1.22 - Permitir e facilitar a PMBE a inspeção ao local dos serviços em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados;

8.1.23- Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros, sem antes certificar-se de que a PMBE já está devidamente autorizada pelos respectivos proprietários, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;

8.1.24 - A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis nºs 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções nºs 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento a PMBE da via da A.R.T. destinada ao Contratante;

8.1.25 - O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo a PMBE o fornecimento dos projetos e das normas de serviço;

8.1.26 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorização da PMBE;

8.1.27 - Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da obra CONTRATADA;

8.1.28 - Reconhecer a propriedade da PMBE, de todos os fósseis e achados localizados durante a execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega;

8.1.29 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e municipal;

8.1.30 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver;

8.1.31 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Imóveis.

8.2 COMPETE AO CONTRATANTE:

8.2.1- Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;

8.2.2 - Liberar o local, dentro do prazo previsto no contrato, para início dos serviços;

8.2.3 - Pagar à CONTRATADA o valor em conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, após medição aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

8.2.4 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) responsável(is).

9. DAS PENALIDADES E SANÇÕES

9.1 - À CONTRATADA poderão ser aplicadas, a critério do CONTRATANTE, as seguintes penalidades, assegurado o direito de defesa nos termos da legislação em vigor:

a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;

b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do objeto, sobre o valor do contrato;

c) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, no caso de inexecução parcial do objeto do contrato;

d) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total do objeto do contrato;

e) Suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração dos prejuízos que lhe causar, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.2. Configuram hipóteses de descumprimento parcial:

a) o CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) mês do prazo de execução do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

b) o CONTRATADO executar, até o final do 4º (quarto) mês do prazo de execução do objeto, menos de 60% (sessenta por cento) do previsto no cronograma físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

c) o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execução de conclusão da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

d) houver atraso injustificado por mais de 30 (trinta) dias após o término do prazo fixado para a conclusão dos serviços.

9.3. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo CONTRATANTE.

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1 - Para fins de qualificação técnica das licitantes serão exigidos os documentos elencados a seguir:

10.1.1 - Registro ou inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, a cuja jurisdição pertença a empresa;

10.1.2-Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) disponível(eis) para a condução do serviço, que componha(m) seu quadro técnico à data da entrega das propostas.

10.1.2.1 - A comprovação de que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) compõe(m) seu quadro técnico poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio(s), da Carteira de Trabalho, ou ainda através de contrato de prestação de serviços.

10.1.3 - Registro ou inscrição do(s) responsável(is) técnico(s) da equipe técnica indicada pela empresa, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, a cuja jurisdição pertença(m);

10.1.4 - Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa: no mínimo 1 (um) atestado/certidão/declaração, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel timbrado, devidamente registrados no CREA ou CAU da jurisdição onde os serviços foram executados, comprovando que o licitante já executou, integralmente, serviços compatíveis com o objeto da licitação.

11. DO VALOR ESTIMADO

11.1 Os custos estimados para as execuções dos serviços perfazem o valor de R$ 160.130,31 (cento e sessenta mil, cento e trinta reais e trinta e um centavos), conforme detalhados na Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, elaborados pelo Setor de Engenharia.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. O objeto de que se trata este projeto básico será custeado por conta de recursos oriundos da dotação orçamentária sob a rubrica:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança.

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SEDER.

Projeto Atividade: 024024.2060600152.127 – Desenvolvimento Agroecológico Sustentável da Agricultura Familiar.

Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações.

Fonte de Recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários.

15010001000 – Convênios do Estado – Contrapartida Convênio.

16040000000 – Royalties do Petróleo.

16050000000 – Royalties do Petróleo Estadual.

12.2. O pagamento será efetuado de acordo com medições apresentadas e devidamente aprovadas e liberadas pela engenharia fiscal da Prefeitura Municipal de Boa Esperança.

12.2.1. O pagamento poderá ser suspenso, sem prejuízo para o Município, nos casos de inexecução contratual, imperfeição dos serviços ou irregularidade fiscal.

Boa Esperança/ES, 20 de setembro de 2018.

Antônio José dos Santos Bastos

Secretário Municipal de DesenvolvimentoRural

ANEXO II

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A empresa................................................, sediada à rua (Av., Al., etc.), cidade ..................., estado......., inscrita no CNPJ sob nº .............................., por seu diretor (sócio gerente, proprietário), através da presente credencial, constitui, para os fins de representação perante aos procedimentos do CONVITE nº. XXX/2018, o (a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da cédula de identidade (ou outro tipo de documento de identificação) RG nº ....................., com amplos poderes de decisão, podendo, para tanto, interpor e renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, receber notificações e intimações, em nome desta empresa e defender seus direitos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) devidamente habilitado.

Obs. 2. No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para conceder a representação da empresa.

Obs. 3: O Termo de credenciamento pode ser dispensado quando a empresa estiver representada na Sessão por um de seus sócios.

ANEXO III

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

CONVITE nº. XXX/2018

__________________________________, inscrita no CNPJ nº_______________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº                           _______________e do CPF nº __________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) devidamente habilitado.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO (MODELO)

CONVITE N° XXX / 2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a execução de piso armado e base para equipamentos no Galpão da ACPC, localizado na Rod. ES 315, Estrada Boa Esperança X Sobradinho, Km 05, no município de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

Para fins de participação no Processo de Licitação acima descrito, a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, sediada ____________, por intermédio de seu(ua) Representante Legal Srº(ª). _________________, Profissão ___________, portador(a) da RG nº ________ e do CPF nº __________, DECLARAMOS:

a)	que tem conhecimento de todas as informações do processo de licitação mencionado, e que aceita e cumprirá fielmente os requisitos de habilitação e todas as suas exigências;

b)	sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de nossa habilitação, que temos conhecimento de todas as informações necessárias e de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente EDITAL e seus anexos

c)	que não possui em seu Quadro de Pessoal nenhum Servidor Público pertencente a entidade contratante responsável pela licitação;

d)	que tem conhecimento pleno do local e das condições em que deverá ser executada a obra;

e) 	que se compromete a manter durante toda a execução do Contrato a habilitação e qualificação exigidas.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) devidamente habilitado.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS

A empresa  ..........................................,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  .............,  por  intermédio  de  seu representante legal  o(a)  Sr(a)  ................................................,  portador(a)  da  cédula  de  identidade  nº ......................, DECLARA  que  é  ................................................,  nos  termos  do  enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar Estadual nº  618/2012,  cujos  termos  declaro  conhecer  na  íntegra,  e  está  apta,  portanto,  a  exercer  o  direito  de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe.

Declara ainda, que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos no §4º do Art. 3º da Lei Complementar 123 de 2006.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) devidamente habilitado.

ANEXO VI

CD

Contém os seguintes arquivos eletrônicos:

1. Planilha Orçamentária

2. Cronograma Físico-Financeiro

3. Projeto executivo.

4. Memorial Descritivo

ANEXO VII

MODELO DE CARTA RESUMO DE PROPOSTA

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES.

A empresa _____________, CNPJ ___________, estabelecida ____________, telefone/fax _______, e-mail __________, vem apresentar a PROPOSTA em conformidade com o Edital Convite nº XXX/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a execução de piso armado e base para equipamentos no Galpão da ACPC, localizado na Rod. ES 315, Estrada Boa Esperança X Sobradinho, Km 05, no município de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.

VALOR GLOBAL: R$ __________________ (POR EXTENSO), nele estando incluídas todas as despesas e benefícios necessários à plena execução da obra no prazo estabelecido.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados desta data.

DECLARAÇÃO: Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização do objeto, cobrindo todos os custos de mão-de-obra, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentação, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensáveis para proporcionar e manter a higiene e segurança dos trabalhos.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

OBS.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador) devidamente habilitado

ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS

“Que entre si celebram o Fundo Municipal de Boa Esperança/ES e a Empresa ____________________”

O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 27.167.436/0001-26, localizado na Av. Senador Eurico Rezende, nº. 780 - Centro – Boa Esperança/ES, por intermédio do Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Lauro Vieira da Silva, brasileiro, viúvo, residente e domiciliado neste município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa __________________________, estabelecida à Rua _______________, nº_______, Cep nº___________, na cidade de __________________, Estado de ____________, inscrita no CNPJ sob nº___________________, representada neste ato por _________________, RG __________________, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, resolve firmar o presente CONTRATO, conforme discriminado no Processo Administrativo nº 4.349/2018, do Convite nº XXX/2018 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição, observadas as cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUÇÃO

1.1 - O objeto do presente Contrato consiste em contratação de empresa especializada na área de engenharia ou arquitetura para a execução de piso armado e base para equipamentos no Galpão da ACPC, localizado na Rod. ES 315, Estrada Boa Esperança X Sobradinho, Km 05, no município de Boa Esperança-ES, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, com o projeto e planilha devidamente aprovado, conforme Processo Administrativo nº. 3.196/2018.

1.2 - A obra será administrada pela CONTRATADA, que assumirá integralmente a responsabilidade pela sua execução, ficando sujeita à fiscalização da Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES, durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 – O valor do contrato é de R$.............. (..............por extenso.............).

2.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.3 - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto do presente provêm da dotação orçamentária:

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Boa Esperança.

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural - SEDER.

Projeto Atividade: 024024.2060600152.127 – Desenvolvimento Agroecológico Sustentável da Agricultura Familiar.

Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações.

Fonte de Recurso: 10000000000 – Recursos Ordinários.

15010001000 – Convênios do Estado – Contrapartida Convênio.

16040000000 – Royalties do Petróleo.

16050000000 – Royalties do Petróleo Estadual.

- CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 – Fica estabelecida a forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, utilizando os preços estabelecidos na Planilha Orçamentária da Contratada.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUÇÃO

E PRORROGAÇÃO

4.1 – A vigência do contrato a ser firmado será de 330 (trezentos e trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2 - Os pedidos de prorrogação de prazos deverão ser dirigidos à CONTRATANTE, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

4.2.1– Somente será admitido aditivo, para efeito da execução deste Contrato, seja de valor ou de prazo, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela Autoridade Competente, podendo a CONTRATADA responder, inclusive, por perdas e danos, no caso de não cumprimento da execução por este termo pactuada.

4.3 - O prazo previsto para execução da obra é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a ser contado a partir da assinatura pela CONTRATADA na Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - No cumprimento deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

5.1.1 Executar a obra nos termos das especificações contidas no Edital e seus Anexos;

5.1.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária;

5.1.3 - Fornecer a PMBE, caso solicitado, a relação nominal de empregados encarregados de executar a obra/reforma CONTRATADA, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado;

5.1.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das faturas;

5.1.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando necessários conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do Trabalho;

5.1.6 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada a PMBE a comprovação do efetivo recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigações não cumpridas pelas subcontratadas;

5.1.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e proteção legais nos termos da Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os serviços;

5.1.8 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução do presente contrato, de tudo dando ciência a PMBE, respondendo integralmente por sua omissão;

5.1.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimônio da PMBE, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

5.1.10 - Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.1.11 Reforçar a sua equipe de técnicos no local dos serviços, se ficar constatada insuficiência da mesma, para permitir a execução dos serviços dentro do prazo previsto;

5.1.12 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionários, cuja permanência no serviço for, de forma motivada, julgada inconveniente pela PMBE;

5.1.13 - Providenciar a colocação, em tempo hábil, de todos os materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços, dentro da programação prevista. O equipamento deve ser de nível tecnológico adequado e em perfeita condição de funcionamento;

5.1.14 - Retirar do canteiro e dos locais dos serviços todo e qualquer material que for rejeitado em inspeção feita pela PMBE;

5.1.15 - Manter vigilância, proteção e conservação dos serviços executados até sua entrega a PMBE;

5.1.16 - Executar os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente de sanções cabíveis que vierem a ser aplicadas;

5.1.17 - Executar os serviços empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela PMBE;

5.1.18 - Desmanchar e refazer, sem ônus para a PMBE, os serviços não aceitos pela mesma, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução imprópria do serviço à vista das especificações respectivas;

5.1.19 - Proceder, no final dos serviços à desmobilização das instalações provisórias dos canteiros, limpeza e remoção de todo material indesejável;

5.1.20 - Reforçar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequação para realizar os serviços de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessário este aumento do equipamento para recuperação do tempo perdido;

5.1.21 - Permitir e facilitar a PMBE a inspeção ao local dos serviços em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os serviços contratados;

5.1.22- Não permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros, sem antes certificar-se de que a PMBE já está devidamente autorizada pelos respectivos proprietários, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa;

5.1.23 - A CONTRATADA deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do respectivo Contrato e Orçamento no CREA-ES, conforme determinam as Leis nºs 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resoluções nºs 194, de 22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovação da Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento a PMBE da via da A.R.T. destinada ao Contratante;

5.1.24 - O acompanhamento tecnológico ficará a cargo da CONTRATADA, independentemente da atividade fiscalizadora do Órgão, cabendo a PMBE o fornecimento dos projetos e das normas de serviço;

5.1.25 - Manter reserva quanto aos Projetos, especificações e desenhos relativos à obra apenas sendo-lhe facultado fornecê-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorização da PMBE;

5.1.26 - Exonerar a Administração por qualquer responsabilidade, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execução da obra CONTRATADA;

5.1.27 - Reconhecer a propriedade da PMBE, de todos os fósseis e achados localizados durante a execução dos serviços, fazendo-lhe a pronta entrega;

5.1.28 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente relativamente às legislações em nível federal, estadual e municipal;

5.1.29 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza cível, criminal, trabalhista, social, previdenciária, fiscal, comercial, tributária e administrativa decorrentes da execução do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver;

5.1.30 - A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras, inclusive perante o Registro de Imóveis.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 - No cumprimento deste contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

6.1.1- Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;

6.1.2 - Liberar o local, dentro do prazo previsto no contrato, para início dos serviços;

6.1.3 - Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, designando os servidor(es) responsável(is).

6.1.4 - Pagar à CONTRATADA o valor em conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, após medição aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

7.1 - O pagamento referente ao objeto deste Contrato será efetuado parceladamente, ao mês, limitado a 60 (sessenta dias), sendo que o valor de cada parcela será pago relativamente às etapas/parcelas concluídas da obra pela CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, após medição aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

8.1 - A CONTRATANTE indicará um gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, registrando em relatório todas as ocorrências e deficiências eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificação a ser encaminhada à CONTRATADA para correções.

8.2 - A fiscalização do CONTRATANTE terá livre acesso à obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposição os elementos que forem necessários ao desempenho de suas atribuições.

8.3 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as medições dos serviços, autorizar substituição de materiais e alterações de projetos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratual.

8.4 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

9.1 - Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

9.2 - A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

9.3 - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

9.4 - O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 – No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

a) - Multa;

b) - Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço;

c) - Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Boa Esperança, por um período de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.

d) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir ao Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

10.2 - Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se os serviços não forem realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida.

10.3 – Será aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:

a) - Prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;

b) - Transferir ou ceder suas obrigações a terceiros, sem a prévia autorização da CONTRATANTE;

c) - Desatender as determinações da fiscalização;

d) - Cometer faltas reiteradas na execução dos serviços;

e) - Não iniciar sem justa causa, os serviços contratados no prazo fixado;

10.4 – Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando a CONTRATADA:

a) - Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados;

b) - Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contratados;

c) - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

10.5 - Quando o objeto contratado não for executado e aceito até o vencimento do prazo estipulado, a suspensão do direito de participar de licitação promovida pelo CONTRATANTE será automática e perdurará até que seja feita sua entrega, sem prejuízo de outras penalidades previstas em Lei e neste Edital.

10.6 - Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a CONTRATADA sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé, a juízo do CONTRATANTE, independentemente das demais sanções cabíveis.

a) - A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial.

b) - As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data de notificação, independentemente do julgamento do pedido de reconsideração do recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 - O descumprimento das obrigações assumidas por meio do presente instrumento ou a incidência em comportamento descrito no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93 implicará a rescisão do contrato, independentemente de notificação judicial, aplicando-se os artigos 79 e 80 da mesma Lei, caso seja inadimplente a CONTRATADA.

11.2 - No caso de rescisão, a fim de se ressarcir de eventuais prejuízos que lhe tenham sido causados pela CONTRATADA, a Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO

12.1 - Elegem as partes, para solução judicial de qualquer questão oriunda do presente contrato, o foro da Comarca de Boa Esperança, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa de qualquer outro.

12.2 - E por se acharem assim ajustadas e concordes, firmam o presente instrumento, elaborado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Boa Esperança/ES, .......... de .................... de 2018.

______________________________________________

LAURO VIEIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

___________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________________                              ____________________________________

GESTOR DE CONTRATO                                                        FISCAL DO CONTRATO